小矢部市道の駅大規模改造事業に係る

アンケート調査票

民間事業者の皆さまの参画意欲を把握するとともに、ご意見を本事業の事業スキーム等に反映するため、以下の設問について貴社のお考えをお聞かせください。

回答が難しい項目については、空欄でも構いません。また、回答欄は必要に応じて調整してください。

基本情報

| 貴社・貴団体名、ご担当者名等をご記入ください。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業者名 |  |  |
| 業種または主な事業内容 |  |  |
| 所在地 |  |  |
| 担当部署名 |  |  |
| ご担当者名 |  |  |
| ご担当者 連絡先 | 電話番号 |  |
|  | メールアドレス |  |

事業概要（募集要項 第1章）

事業スキーム（EOI方式）について

本事業につきましては、EOI方式（運営事業者先行決定方式：大規模改造後の運営・維持管理を行う事業者を先行して選定し、大規模改造の設計・建設を行う事業者の公募条件や実際の設計・建設内容に意見を反映する方式）を採用したところであります。 EOI方式での整備において、懸念点など、ご意見があれば教えてください。 ※ 過年度のサウンディング調査時点では、DBO方式（設計・建設事業者と運営・管理事業者を一体のグループとして公募・選定する方式）を想定していました。

【回答】

事業期間について

運営・維持期間（指定管理期間） 本事業では、指定管理者による長期安定的な事業実施や積極的な投資を喚起するため、運営・維持管理に係る事業期間（指定管理期間）について、10年間もしくは15年間の長期間とすることを想定しています（現行は基本的に５年間）。 指定管理期間として何年間が望ましいか、ご意見があれば教えてください。

【回答】

大規模改造期間（設計・建設期間） 施設の大規模改造に係る設計・建設期間として、現時点では令和10～11年度の２か年を想定しており、その中で運営・管理予定事業者による設計・建設への意見反映および開業準備（什器備品の調達・設置を含む。）を実施する想定です。 上記のスケジュール設定の妥当性など、ご意見があれば教えてください。

【回答】

事業者の収入等について

事業者の収入（指定管理料０円の独立採算事業） 本事業では、施設利用料や飲食・物販施設の運営、イベント・プログラム運営および自主事業から得られる収入は、運営・管理事業者自らの収入とし、これら収入をもとに運営・管理に要する費用（公共機能部分の運営管理費、什器備品の調達・設置費を含む。）を回収する、独立採算型事業（指定管理料０円）とすることを予定しています。 本事業を独立採算により実施することについて、ご意見があれば教えてください。

【回答】

利益の一部還元（プロフィットシェアリングの導入） 本事業の実施による運営・管理事業者の税引前当期利益について、還元基準額を超過した場合にその一定割合を市に還元する、「プロフィットシェアリングの導入」の導入を想定しています（還元基準額および還元割合は提案に基づく。）。 プロフィットシェアリングの導入について、懸念点などご意見があれば教えてください。

【回答】

什器・備品の調達・設置 本事業では、運営・維持管理に必要となる什器・備品の調達・設置は運営・管理事業者が自ら行い、その費用も運営・管理事業者の収入より回収する（市は費用を負担しない）ことを想定しています。 什器・備品の調達・設置方法について、ご意見や望ましい形態があれば教えてください。 （運営・管理事業者が一括して購入、リース方式等により調達、当初は市が調達し運営・維持管理期間にわたって還元する 等）

【回答】

運営・管理業務の範囲について 本事業では、運営・管理業務に加え、設計・建設段階での意見反映等についても、運営・管理事業者による一定の関与を想定しています。 想定する業務範囲や役割分担について、対応可能性、懸念事項、また市と事業者との間で明確化すべき事項があれば教えてください。

【回答】

事業者の募集及び選定に関する事項（募集要項 第3章）、参加者が備えるべき参加　資格要件（募集要項 第4章）

募集・選定スケジュールについて

運営・管理事業者の公募においては、令和８年10月中旬に公募を開始、12月下旬に提案書の提出、令和９年１月下旬に優先交渉権者を決定する予定です（詳細は募集要項（案）をご確認ください。）。 本スケジュールについて、対応可否や課題等ご意見があれば教えてください。

【回答】

参加者の資格要件について

本公募では、運営・管理事業者について、小矢部市競争入札参加資格者名簿への登録及び過去10年間における道の駅や飲食・物販施設等の同種施設の３年以上の運営実績を参加資格要件として想定しています。 この要件の妥当性や参画のしやすさについて、ご意見をお聞かせください。

【回答】

地域経済への配慮について

本事業では、地元企業との連携や地元雇用の創出、地元産品の販売促進などを通じた地域経済への貢献を期待しています。 地域経済への配慮に関して、現時点で想定されるアイデア等があれば教えてください。

【回答】

その他

大規模改造期間中の施設運営について

本事業は令和12年4月の開業を予定しています。令和10～11年度の大規模改造期間中における運営・管理業務を本事業範囲に含めた場合の参画意向についてお聞かせください。（1つ選択）

□ 参画できる □ 参画は難しい

【上記の理由】

その他

その他、要求水準書（案）の内容も含め、本事業についてご質問・ご意見等があれば教えてください。

【回答】